# Техническое описание и задание Syrym CRM

Теннисный центр ACE • Документ для разработчика • 15 октября 2026 года

Задача — доработать CRM для ежедневной работы теннисного центра и подготовить её к самостоятельной эксплуатации владельцем. Система должна объединять расписание кортов, клиентов, группы, абонементы, оплаты и отчёты.

## 1 Сведения о проекте

Название: Syrym / CRM. Адрес сайта: https://ace-tennis-crm.yellowoasis4.chatgpt.site. В карточке проекта на дату подготовки указана последняя сохранённая версия 43. Это номер сохранённой версии, а не подтверждение того, что именно она опубликована.

Разработчик должен использовать существующий сайт как основу, сохранить необходимые данные и реализовать требования ниже. Перед оценкой работ провести аудит исходного кода, базы данных и размещения; представить перечень готовых функций и доработок.

## 2 Пользователи и права

| Роль | Доступ |
| --- | --- |
| Владелец | Полный доступ, управление сотрудниками, настройками и правами, выгрузка данных. |
| Администратор | Клиенты, расписание, группы, оплаты и отчёты в пределах выданных прав. |
| Тренер | Личный логин и пароль, просмотр своего расписания и закреплённых групп. Доступ к финансам задаёт владелец. |

## 3 Общие требования к интерфейсу

Русский язык, суммы в тенге, рабочий часовой пояс Asia/Almaty. Дневная и ночная темы.

Работа на компьютере, планшете и телефоне. Основные действия доступны без обрезанных полей и перекрывающихся окон.

Форма «Новая запись» занимает большую часть экрана; номер чека и способ оплаты компактные, итог и сохранение расположены внизу справа на компьютере.

# Функциональные требования

## 4 Корты и расписание

Управление кортами: добавление, редактирование названия и порядка, разделение на корты в зале и на улице. Архивирование без потери истории.

Расписание с 07:00 до 00:00. Запись имеет дату, корт, время начала и окончания; поддерживается интервал 09:00–10:30. Полночь хранится как окончание на следующую дату.

Нажатие на свободное время открывает создание аренды корта или услуги. Группы создаются через раздел «Группы».

Повторяющиеся брони на несколько дней или месяц. При изменении можно выбрать одно занятие либо будущую часть серии; конфликты показываются до сохранения.

Один корт нельзя забронировать на пересекающиеся интервалы. Проверка выполняется на сервере, включая одновременную запись двумя администраторами.

## 5 Клиенты и группы

Карточка клиента: ФИО, телефон, дата рождения, примечание, история записей, абонементов и оплат. Для ребёнка предусмотреть контакт представителя.

Группа: название, тренер, корт, дни недели, начало и окончание занятия, вместимость, список участников и цвет. Выбранный цвет одинаков в карточке и расписании.

Создание группы не требует добавления товара или услуги. Вместимость по умолчанию — не более 12 человек на корте; превышение блокируется.

Удаление клиента, тренера или администратора доступно по правам. При наличии связанной истории используется архивирование; доступ уволенного сотрудника блокируется.

## 6 Абонементы и посещения

| Тарифы | Дни | Занятия |
| --- | --- | --- |
| Старт 1, Юниор 1, Любитель 1 | Вторник, четверг | 8 |
| Старт 2, Юниор 2, Любитель 2, Спортивная 1 | Понедельник, среда, пятница | 12 |
| Спортивная 2 и 3 | Понедельник, вторник, среда, пятница | Уточнить |
| Спортивная 4 | Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота | Уточнить |

После оплаты формируется календарь абонемента от выбранной даты начала. Система показывает посещения, остаток занятий и срок действия. Правила пропусков, переносов и заморозки настраиваются отдельно; списание одного посещения не должно повторяться при обновлении страницы.

# Оплаты и техническое устройство

## 7 Финансовые операции

Категории: групповые занятия — «Членский взнос»; индивидуальные занятия, аренда и прочие позиции — «Услуги и товар». Для членского взноса доступно действие «Оплатить».

Оплата содержит клиента, назначение, дату и время, сумму, способ оплаты, номер чека при наличии и сотрудника. Способы оплаты: наличные и Kaspi; дополнительные способы настраиваются.

Запись, начисление, оплата и посещение хранятся отдельно и связываются идентификаторами. Оплата может закрывать начисление полностью или частично; переплата и долг показываются явно.

Повторное нажатие «Оплатить» не создаёт дубликат. Успешная оплата одновременно обновляет связанные данные или полностью отменяется при ошибке.

Возврат или отмена оплаты пересчитывают историю, дневной итог, наличные, Kaspi и отчёты. Сохраняются исходная операция, причина и сотрудник; активные суммы исключают отменённую операцию.

Удаление демонстрационных оплат выполняется только по явно определённому списку. Рабочие операции не должны попадать в очистку примеров.

## 8 Отчёты и выгрузка

Нужны отчёты за день и выбранный период: оплаты, возвраты, чистые поступления, долги и разбивка по способам оплаты. Число найденных операций и суммы соответствуют текущему фильтру. Выгрузка в Excel должна воспроизводить согласованный образец «Отчет 02.10.2026.xls» по составу колонок, итогам и оформлению. Перед разработкой получить сам файл образца.

## 9 Архитектура и данные

Целевая архитектура: браузерный интерфейс, серверное API и постоянная база данных. Финансы и расписание должны сохраняться на сервере и быть общими для сотрудников; данные браузера не являются основным хранилищем. Фактический стек существующего проекта определяется аудитом. Конкретные технологии и размещение выбираются после оценки переноса.

Основные сущности: сотрудники и роли, клиенты, корты, группы и участники, серии занятий и отдельные записи, тарифы, абонементы, посещения, начисления, оплаты, возвраты и журнал действий. Для денежных сумм использовать целые значения в минимальных единицах валюты либо точный десятичный тип.

Права проверяются сервером. Пароли хранятся как стойкие хеши; секреты не размещаются в клиентском коде. Нужны защищённые соединения, завершение сеансов при блокировке сотрудника, резервные копии и проверенное восстановление. Изменения финансов и расписания записываются в журнал действий.

# Приёмка и передача владельцу

## 10 Проверяемые условия приёмки

Два администратора одновременно пытаются занять один корт на одно время: сохраняется только одна бронь, второму показан понятный конфликт.

Сохраняется занятие 09:00–10:30 и бронь до 00:00; время после повторного входа отображается корректно.

При создании серии конфликтующие даты показываются отдельно; нет незаметно пропущенных занятий или двойных броней.

Коричневый цвет группы остаётся коричневым в расписании, в обеих темах и после обновления страницы.

Оплата абонемента создаёт правильное число занятий по дням недели; повторный запрос не создаёт второй абонемент или платёж.

После отмены оплаты на 10 000 тг соответствующие активные итоги уменьшаются на 10 000 тг во всех разделах. При полном возврате чистое поступление по этой оплате равно нулю; история сохраняется.

Тренер видит разрешённое расписание и не может получить чужие данные или изменить финансы прямым запросом к API.

Отчёт за один период показывает те же операции и суммы, что экран финансов; выгрузка соответствует согласованному образцу.

Записи доступны на другом устройстве после входа. Восстановление из резервной копии проверено на отдельной среде.

Рабочие формы проверены на телефоне и компьютере; кнопки сохранения доступны, поля читаемы, данные не теряются при ошибке.

## 11 Этапы работ и передача

1. Аудит и оценка: карта функций, схема данных, перечень доработок, смета и сроки. 2. Подготовка отдельной тестовой среды и резервной копии. 3. Реализация и перенос данных с проверкой количества записей и финансовых итогов. 4. Приёмка по сценариям выше. 5. Подключение домена, запуск и передача доступов.

Владельцу передаются исходный код и репозиторий, доступы к домену, размещению и базе данных, учётная запись владельца, инструкция запуска, резервного копирования и восстановления. Домен и сервисные аккаунты оформляются на владельца. В договоре фиксируются права на заказные результаты, используемые лицензии, стоимость сопровождения и порядок передачи.

## 12 Решения до окончательной оценки

Согласовать количество кортов и сотрудников; актуальные тарифы; срок действия и правила заморозки абонементов; права тренеров; объём переносимых данных; файл отчёта; домен, бюджет размещения и срок хранения копий. Интеграция с Kaspi, онлайн оплата и фискализация требуют отдельного согласования: выбор «Kaspi» в форме сам по себе не означает интеграцию.